警官学院信息化建设周报

第10周（2015-5-15——2015-5-22）

时间：2015-5-22                               记录人：聂明辉

参与人员：孙敏、蓝林海、郭亚峰、陶慎亮、聂明辉、邵刚、陆海山、沈栋建。

本周已解决的问题：

- 完成了对金陵科技学院信息中心的考察学习，颇有收获。

- 完成了公安高等教育发展研究中心网站的建设。另有法律实训中心站点按照新的需求正在修改完善。

- 站群问题修改部分完成，实现了按用户所属部门分类显示并操作信息的功能。

- 部署完成了新数据中心平台。

- 部署完成了新统一身份认证和门户系统。

- 部署完成了新办公平台。

- 部署完成了数据采集平台。

- 部署完成了交流社区系统（新数字化校园内网门户）。

- 部署完成了移动校园平台。

下周待解决的问题：

- 交流社区界面的重新设计。

- 新办公平台功能界面的完善和修改。

- 移动校园平台部分功能的上线测试。

- 新服务器以及存储的部署方案最终确定并完成部署。

- 开始考虑云平台以及虚拟桌面的部署。收集虚拟桌面应用相关的资料信息。