## Slide 1: 院级项目库建设管理办法 及实施方案解读
财务处

## Slide 2
《江苏省省级项目库管理办法（试行）》（苏财规〔2011〕30号）
《江苏省财政厅关于完善省级项目库管理的通知》（苏财预〔2015〕124号）
Notes: <number>

## Slide 3
统一建设、统一管理原则。财务部门负责统一制定项目库管理的规章制度、办法，统一建设管理项目库，扎口负责项目申报审核、出入库管理等日常工作；
保证重点、滚动管理原则。项目库项目按照规范程序进行申报审核，择优排序，保证重点，及时入库，定时清结，滚动管理；
全程监管、追踪问效原则。项目库中已安排的项目实行预算分配、执行、监督、决算和绩效评价全过程管理，确保项目资金安全、规范、有效使用。

## Slide 4
哪些项目要按规定纳入项目库管理？
项目库管理涉及哪些部门，承担哪些责任？
单位发展项目纳入项目库管理,主要指涉及学院内涵建设、基础设施建设以及队伍建设，并在规定金额标准（详见项目分类分级表）以上的项目，人员经费、日常维持经费、科研业务经费等项目一般不纳入项目库管理。
Q1
Q2
申报部门：1.根据本部门工作职责和学院发展需要提出项目支出预算，开展项目前期准备工作和项目自评；2.对符合条件的项目择优筛选后向财务部门申报；3.对项目申报材料的真实性、准确性和完整性负责；4.协助财务部门组织开展项目评审论证；5.项目执行完成后，及时向财务部门报送项目实施情况和绩效。
财务部门：1.制定和完善项目库管理制度、办法；2.牵头组织开展项目评审入库工作；3.组织开展已完成项目的绩效评价工作；4.定期组织开展项目库清理。

## Slide 5
项目库管理的内容包括哪些？
项目库管理涉及哪些部门，承担哪些责任？
1.经过院务会审定的项目，财务处纳入院级项目库管理，通过校园网向项目负责部门或负责人反馈项目入库情况，包括：项目审定建设规模、经费预算、入库时间、结项时间以及其他需要告知的事项。
2.财务处建立动态管理项目数据库，原则上每半年定期反馈项目执行进度情况。
3.对已经结项的项目，项目负责部门或项目负责人应对项目进行绩效评价，并在结项的3个月内向财务处报送项目绩效评价报告，完成项目结项出库工作。
4.对项目完成后的结余经费，以及超过2个年度仍未完成且无特殊原因的逾期项目经费，经报院领导同意后由财务部门统一收回，在学院范围内统筹安排使用。
5.已入库3年以上仍未启动的项目，如果确有继续建设的必要，应当视同新项目，重新履行申报论证手续。
1.院级项目库实行滚动申报、定期审核。财务部门每年3-4月份组织开展项目库申报评审工作，凡未申报项目库管理的项目或未通过项目库评审的项目原则上不予编入年度部门预算。
2.院级项目库由财务部门负责日常管理，纳入项目库管理的项目因情况变化需要调整的，申报项目的部门应及时以书面形式向财务部门申请变更。
Q3
Q4

## Slide 6
序号 | 项目类型 | 级别标准（含本数）
1 | 房屋建筑物购置、基础设施建设 | 预算经费在50万元以上
2 | 校舍维修改造 | 预算经费在30万元以上
3 | 办公设备、专用设备、交通工具、物资储备、图书等购置、信息网络购建 | 预算经费在20万元以上
4 | 师资队伍建设 | 预算经费10万元以上
5 | 学科建设 | 预算经费10万元以上
6 | 会议、培训 | 预算经费10万元以上
7 | 其他专项业务 | 预算经费10万元以上

## Slide 7
 | 名称 | 具体内容
1 | 项目基本情况 | 项目名称、项目属性、项目类型、立项时间、开始实施时间、预计完成时间、设立依据等
2 | 项目内容 | 项目具体情况等
3 | 资金安排（预算方案） | 专项资金具体用途（基建维修项目填报项目支出预算表）
4 | 绩效目标 | 指专项设立需要达到的具体社会或经济目标（填报绩效评价表）
5 | 其他 | 
 | 总体目标 | 具体目标
1 | 指向明确 | 要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；
2 | 具体细化 | 应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述；
3 | 合理可行 | 要经过调查研究和科学论证，符合客观实际。
申请书填报要素
部门申报要求
绩效目标要求
 | 具体内容
1 | 符合国家有关方针政策，符合法律、法规的规定；
2 | 符合学院资金支持的方向和资金供给的范围；
3 | 申报的项目要与学院以及本部门中长期事业发展规划相结合，跨年度项目需提出分年实施计划；
4 | 有明确的政策目标、完备的实施计划和科学合理的项目预算，并经过必要性和可行性研究、论证。

## Slide 8
1
3
2
4
项目申报
项目评审
预算安排
项目实施
各部门按照要求，开展项目库申报工作。项目条件成熟的，有一个申报一个；申报前应做好前期准备和项目自评，形成自评报告，并报经分管院领导审批同意。
（1）计划安排：财务处编制下一年度预算时，根据学院发展规划、财力、项目缓急程度，原则上从项目库中筛选项目，列入年度部门预算，经院领导审批后，上报省财政厅批准。
（2）专项安排：对于上级主管部门交办或学院临时性、突发性或应急性重大项目，各部门应按规定专项申报，经分管院领导同意，报财务部门审核论证后，及时纳入项目库管理。
对于按规定申报的项目，由财务处组织集中筛选、论证和审核；预算金额100万元以上的以及专业性强、复杂程度高的重大或有影响项目，可以组织专家或第三方中介论证评审，审核合格的项目纳入院级项目库管理。
对于列入年度预算的项目，经省财政厅批复同意后，财务部门要及时将批复结果反馈申报部门；申报部门应抓紧按照既定方案组织实施，确保按期完成项目。

## Slide 9
项目评审子流程
部门可行性论证
1
部门申报，填写《江苏警官学院项目库申请书》等资料
2
财务预审
3
确定评审专家组
4
专家评审
5
报院务会审批
6
确定专家组组长，由组长主持论证评审
1
申报部门负责人汇报项目情况，PPT演示
2
评审专家提问，申报部门答疑
3
评审专家评议打分
4
汇总项目评分情况，形成专家评审意见
5
评审专家签字确认
6
7
8
项目入库
反馈结果
7
反馈意见或建议
评审会工作子流程

## Slide 10: 感谢各位领导！